湛江市坡头区龙头镇、官渡镇农村水系

综合治理工程草案

为了改善龙头镇、官渡镇人民群众农村生产环境、生活环境和生活质量，拟开展湛江市坡头区龙头镇、官渡镇农村水系综合治理工程，现将项目具体情况说明如下：

一、项目名称

湛江市坡头区龙头镇、官渡镇农村水系综合治理工程

二、项目建设的必要性和意义

党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的科学论断，提出实施乡村振兴战略的重大历史任务。2018 年 9 月，中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》，对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，提出要积极开展农村水生态修复，实施水系连通和河塘清淤整治。为深入贯彻落实党的十九大关于实施乡村振兴战略的总体要求，改善农村人居环境，水利部党组决定开展农村水系综合整治工作。为贯彻落实部党组关于水利部实施乡村振兴战略“一条底线、两个重点”的重要部署，按照 2018 年 11 月鄂竟平部长听取汇报时的指示精神，规计司会同水规总院通过座谈讨论、实地调研，并借鉴江苏、浙江、福建等地方模式和做法，经过反复修改完善，形成《农村水系综合整治工作方案》。为了贯彻落实《农村水系综合整治工作方案》，结合《广东省农村水利治理规划（2018-2027 年）》和水利厅领导的指示，为做好我省农村地区农民群众身边的水利工作，深入实施乡村振兴战略水利保障，切实提高农村群众的获得感、安全感和幸福感，广东省拟逐步推进农村水系综合整治工作。为了积累经验、完善思路，拟先选取部分地区开展试点，结合乡村人居环境整治，通过采取河道清障清淤疏浚、岸坡整治、水系连通、水源涵养与水土保持、河湖管护等综合措施，使农村河湖生态、防洪排涝、灌溉供水等基本功能得到恢复，农村河道空间形态及其水域岸线得到修复河湖水环境质量有效提升，打造具有示范引领作用的农村水系样本，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村。

开展农村水系综合整治是乡村振兴水利工作的切入点，是改善农村人居环境，促进水美乡村建设的关键举措，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。良好的水生态环境直接关系农民生活和生产安全、农产品质量安全，直接关系到脱贫致富、乡村振兴战略的实现。随着城市化的发展，人们越来越向往农村的自然风光、乡野情趣，越来越希望保留心中的乡愁与记忆。农村水系是乡村自然生态系统的核心组成部分，农村水生态环境质量是推动农村产业兴旺的强大驱动、是改善农村生态宜居的关键前提、是农村水安全建设的基本要求，实施农村水系综合整治在乡村振兴战略中意义重大。

三、项目主要建设内容

对坡头区龙头镇、官渡镇范围内农村地区流域面积200km2以下的河流水系、10万m3以下的塘坝进行治理，涉及龙头镇11个行政村和官渡镇5个行政村。本工程共治理4条河道、19条支渠、51座山塘并新建3处景观节点。4条河道走向由北向南，治理河道长度分别为上圩河14.00km、白沙江4.225km、黄勤支流7.784km、四联河支流5.432km，其中白沙江为上圩河右岸支流，黄勤支流为上圩河左岸支流，四联河支流为雷州青年运河四县市联合总干渠的分支。19条支渠沿原有走线布置、全长48.384km；51座山塘散落分部于河道两岸。3处景观节点分别位于上圩河上游的奎塘村、上圩河中游上圩村、四联河支流上蒙村。

四、项目总投资及来源

项目估算总投资17695.61万元，其中：工程费15662.15万元、工程建设其他费用283.56万元、预备费1566.22万元,用地费用183.68万元。项目建设所需资金可由债券、上级补助或区财政统筹解决。

五、建设建设时间

项目计划建设期为2024年1月至2026年1月，共24个月。

附件：湛江市坡头区龙头镇、官渡镇农村水系综合治理工程可行性研究报告设计图册

湛江市坡头区农业农村局

2023年10月28日