项目支出绩效自评报告

项目名称：智慧城市项目经费

评价年度：2023年度

区级预算单位（公章）：湛江市坡头区政务服务和数据管理局

填报日期：2024年10月12日

一、基本情况

（一）项目实施依据

主要根据《广东省智慧城市改革建设“十四五”规划》、《广东省智慧城市省域治理“一网统管”三年行动计划点》和《湛江市智慧坡市市城治理“一网统管”三年行动计划实施方案》等的政策要求和工作部署，以提升数字化治理能力为引领，进一步深化数字政府改革，坚持急用急建、互通互用原则，借鉴国内外智慧城市建设的成功经验，结合坡头实际，按照“1+1+6”的架构开展建设，搭建“1套支撑体系”、部署“1套一网统管基础平台”、建设“6个智慧应用”。以数字化助推城乡治理模式创新，分级分类分步推进“坡头大脑”建设。

（二）年度项目绩效目标设定情况

该项目计划通过汇聚和融合散落在各领域的数据，运用大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术构建起坡头区的“城市智能中枢”。全面纳管坡头区现有物联感知交互密源，充分盘活现有坡头区的信息化资源，从而实现对整个坡头区城市运行的实时感知、精准分析、整体研判、协同招挥。

二、绩效自评工作开展情况

本单位按照《坡头区财政局关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛坡财〔2024〕194 号）文件要求，积极成立项目绩效自评工作小组，开展对智慧城市项目绩效自评工作。该项目自评分数是98分。

- 三、项目资金使用绩效

（一）资金投入使用情况

该项目预算安排区级资金174.43万，实际支出98.78万。

- 绩效目标完成情况

以推进智慧城市建设为突破点，稳步推进政府治理“一网统管”。一是强基础汇数据，构建智慧坡头“核心枢纽”。智慧城市（一期）建成了一个城市大脑基座，一套基础设施、一个指挥中心、以及六大专题，整合了区内将近30个系统数据。二是“小切口”撬动“大治理”，全力打造民生诉求平台。“平安坡头”民生诉求平台是湛江市第一个统一各系统入口的诉求平台，将分散各系统、各渠道的诉求、纠纷汇聚到统一入口受理。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

发现的问题及原因主要是在预算绩效编制工作有待进一步细化完善。

六、改进意见

下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，二是细化资金绩效目标设置，让资金管理更高效。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在区政府网站公开。