附件

坡头区2025年第二批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目库

| 序号 | 县（市、区） | 镇（街道） | 村委会 | 项目名称 | 项目是否已开工 | 项目总金额（万元） | 其中财政资金金额（万元） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目计划安排理由 | 建设主要内容 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡头区 | 南调街道 | 海东社区 | 海东社区莫烟楼村环村路提升项目 | 否 | 150 | 150 | 2025年8月 | 2025年12月 | 实现农村公路提档升级。 | 1.对海东居委会至烟楼小学村约长1000米，宽约4米的环村路进行硬底化，且铺设沥青白改黑； 2.对居委会门口至烟楼小学路段道路两旁进行环境整治提升，包括路灯60盏、宣传墙绘200余平方米及道路两旁绿化种树约100棵。 | 南调街道办事处 | 张小英 | 13922085565 | 省典型村资金100万元，驻镇资金50万元 |
| 2 | 坡头区 | 南调街道 | 海东社区 | 海东社区文旅产业项目可行性报告编制 | 否 | 27 | 27 | 2025年8月 | 2025年12月 | 为海东社区文旅产业项目进行科学研判。 | 为海东社区文旅产业项目进行市场可行性分析、技术可行性分析、组织与管理可行性分析等。 | 南调街道办事处 | 周城玮 | 13828284388 | 典型村项目 |
| 3 | 坡头区 | 南调街道 | 南调村委会 | 南调村委会文旅产业项目可行性报告编制 | 否 | 25 | 25 | 2025年8月 | 2025年12月 | 为南调村委会文旅产业项目进行科学研判。 | 为南调村委会文旅产业项目进行市场可行性分析、技术可行性分析、组织与管理可行性分析等。 | 南调街道办事处 | 周城玮 | 13828284388 |  |
| 4 | 坡头区 | 南调街道 | 南调村委会 | 南调村委会瑶上瑶中瑶下村环村路路灯建设 | 否 | 60 | 60 | 2025年7月 | 2025年12月 | 提升村庄基础设施。 | 对南调村委会瑶上村、瑶中村、瑶下村环村路约3公里安装太阳能路灯。 | 南调街道办事处 | 张小英 | 13922085565 |  |
| 5 | 坡头区 | 南调街道 | 南调村委会 | 瑶中村池塘整治项目 | 否 | 40 | 40 | 2025年7月 | 2025年12月 | 提升村庄基础设施。 | 对瑶中村鱼塘进行清淤美化改造，加装围栏，周边种植花草，安装石桌石凳。 | 南调街道办事处 | 张小英 | 13922085565 |  |
| 6 | 坡头区 | 南调街道 | / | 南调街道人居环境整治提升项目 | 否 | 50 | 50 | 2025年7月 | 2025年9月 | 完成全街“三清三拆三整治”，改善人居环境。 | 完成各村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。 | 南调街道办事处 | 张小英 | 13922085565 |  |
| 7 | 坡头区 | 官渡镇 | 大垌村委会 | 大垌村乡村道路提升项目 | 否 | 80 | 80 | 2025年9月 | 2025年12月 | 补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。 | 乡村道路提升改造白改黑，对大垌村228国道至大垌村学校路段拓宽并白改黑，长约1公里、厚度约18公分、宽约6米。 | 大垌村委会 | 郑志明 | 13828295113 | 省典型村资金53万元，驻镇资金27万元 |
| 8 | 坡头区 | 官渡镇 | 大垌村委会 | 新屋仔村道路提升改造项目 | 否 | 70 | 70 | 2025年9月 | 2025年12月 | 补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。 | 乡村道路提升改造白改黑，对新屋仔村主干路段拓宽并白改黑，长约1公里、厚度约18厘米、宽约6米。 | 大垌村委会 | 郑志明 | 13828295113 | 省典型村资金47万元，驻镇资金23万元 |
| 9 | 坡头区 | 官渡镇 | 新村渔业村委会 | 新村渔业村道路硬化亮化绿化建设项目 | 否 | 150 | 150 | 2025年9月 | 2025年12月 | 补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。 | 新村渔业村约1公里道路硬化亮化绿化建设。道路硬化长约1公里、厚度约18厘米、宽约6米；安装路灯60盏；种植绿植300棵。 | 官渡镇人民政府 | 黄激流 | 13590019018 | 省典型村资金100万元，驻镇资金50万元 |
| 10 | 坡头区 | 官渡镇 | 麻俸村委会 | 麻俸村基础设施建设项目施工 | 否 | 868.95 | 868.95 | 2025年7月 | 2025年12月 | 补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。 | 污水管网、污水处理池和巷道硬底化建设。 | 官渡镇人民政府 | 黄激流 | 13590019018 |  |
| 11 | 坡头区 | 官渡镇 | / | 官渡镇人居环境整治提升项目 | 否 | 70 | 70 | 2025年7月 | 2025年9月 | 完成镇村“三清三拆三整治”和鸡鸭圈养，改善人居环境。 | 镇村“三清三拆三整治”、鸡鸭圈养和村道路边设施修葺等工程。 | 官渡镇人民政府 | 黄激流 | 13590019018 |  |
| 12 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻斜村委会 | 麻斜村公共空间改造提升项目 | 否 | 150 | 150 | 2025年7月 | 2025年12月 | 完善村庄基础建设，提升群众幸福感。 | 1、对麻斜村委会辖区烟楼村、烟楼仔、西山、赤后、山尾、新村环村、大头岭村、井头村、渡仔村、茨角村等11处公共空间约5000平方进行提升改造。 2、井头村、烟楼仔村加装老人健身器械2套、2处单（双）杆、石桌石凳、长椅各1套、园林灯20盏，种植绿植（大红花）30颗、外立面提升4处。 | 麻斜村委会 | 张镭 | 19527594813 | 省典型村资金100万元，驻镇资金50万元 |
| 13 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻新村委会 | 麻新村公共空间改造升级项目 | 否 | 100 | 100 | 2025年7月 | 2025年12月 | 完善村庄基础建设，提升群众幸福感。 | 对麻新村委会辖区5处公共空间约1760平方；张屋村、大麻瑶村、垉城村篮球场提升改造项目，对黄屋村广场加装健身器材1套、石凳1套，调东尾村公园加装石桌石凳1套，建设停车场1处，提升改造麻新村辖区内1处路口（喇叭口）。 | 麻新村委会 | 张明辉 | 13652899295 | 省典型村资金67万元，驻镇资金33万元 |
| 14 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻新村委会 | 麻新村委会张屋村防护工程 | 否 | 50 | 50 | 2025年7月 | 2025年12月 | 完善村庄基础建设，提升群众幸福感。 | 建设张屋村防护栏250米、步道及护栏灯。 | 麻新村委会 | 张明辉 | 13652899295 | 省典型村资金33万元，驻镇资金17万元 |
| 15 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻新村委会 | 麻新村集体鸡舍建设项目 | 否 | 60 | 60 | 2025年7月 | 2025年12月 | 建设村庄家禽集中圈养场所，实现村内干净整洁。 | 在麻新辖区内按需建设村民家禽圈养集中场所。 | 麻新村委会 | 张明辉 | 13652899295 | 典型村项目 |
| 16 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻斜村委会 | 麻斜村集体鸡舍建设项目 | 否 | 60 | 60 | 2025年7月 | 2025年12月 | 建设村庄家禽集中圈养场所，实现村内干净整洁。 | 在麻斜辖区内按需建设村民家禽圈养集中场所。 | 麻斜村委会 | 张镭 | 13266433128 | 典型村项目 |
| 17 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻斜社区 | 麻斜社区集体鸡舍建设项目 | 否 | 20 | 20 | 2025年7月 | 2025年12月 | 建设村庄家禽集中圈养场所，实现村内干净整洁。 | 在麻斜社区辖区内按需建设村民家禽圈养集中场所。 | 麻斜社区 | 张保兴 | 18665771188 | 典型村项目 |
| 18 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻新村委会 | 麻新村人居环境整治项目 | 否 | 3 | 3 | 2025年7月 | 2025年9月 | 完成麻新村“三清三拆三整治”，改善人居环境。 | 完成各自然村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。 | 麻新村委会 | 张明辉 | 13652899295 | 典型村项目 |
| 19 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻斜村委会 | 麻斜村人居环境整治项目 | 否 | 3 | 3 | 2025年7月 | 2025年9月 | 完成麻斜村“三清三拆三整治”，改善人居环境。 | 完成各自然村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。 | 麻斜村委会 | 张镭 | 13266433128 | 典型村项目 |
| 20 | 坡头区 | 麻斜街道 | 麻斜社区 | 麻斜社区人居环境整治项目 | 否 | 2 | 2 | 2025年7月 | 2025年9月 | 完成麻斜社区“三清三拆三整治”，改善人居环境。 | 完成各自然村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。 | 麻斜社区 | 张保兴 | 18665771188 | 典型村项目 |
| 21 | 坡头区 | 龙头镇 | 山塘村委会 | 龙头镇后塘村村道硬底化建设工程 | 否 | 150 | 150 | 2025年7月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施，提高群众生活质量。 | 建设后塘村环村路长约2000米、宽约4.5米、厚度大于或等于0.18米，巷道硬底化长约3771米、宽约2米、厚度大于或等于8厘米。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 | 省典型村资金100万元，驻镇资金50万元 |
| 22 | 坡头区 | 龙头镇 | 石窝村委会 | 龙头镇芦村村道硬底化建设工程 | 否 | 150 | 150 | 2025年7月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施，提高群众生活质量。 | 建设芦村环村路长约1000米、宽约4.5米、厚度大于或等于18厘米，巷道硬底化长约8000米、宽约2米、厚度大于或等于8厘米。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 | 省典型村资金100万元，驻镇资金50万元 |
| 23 | 坡头区 | 龙头镇 | / | 龙头镇农村公厕改造提升项目 | 否 | 20 | 20 | 2025年7月 | 2025年12月 | 改善人居环境，提升卫生标准，满足群众需求。 | 用于农村公厕的改造提升。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 |  |
| 24 | 坡头区 | 龙头镇 | / | 驻镇帮镇扶村资金项目监理费 | 否 | 100 | 100 | 2025年7月 | 2027年12月 | 加强项目监管-保障乡村振兴项目质量。 | 乡村振兴驻镇帮镇扶村工作监理费。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 |  |
| 25 | 坡头区 | 龙头镇 | / | 龙头镇污水处理设施整治项目 | 否 | 200 | 200 | 2025年7月 | 2025年12月 | 防治农村生活污水污染，改善人居环境。 | 用于我镇农村生活污水处理设施的整治及升级改造、维护。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 |  |
| 26 | 坡头区 | 龙头镇 | / | 龙头镇人居环境整治提升项目 | 否 | 300 | 300 | 2025年7月 | 2025年12月 | 人居环境风貌整治提升建设，改善居住环境。 | 国道、省道、乡道、环村路、巷道、门前屋后、空地的乱堆乱放乱搭、危房、“三线”整治等清理拆除整治。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 |  |
| 27 | 坡头区 | 龙头镇 | 龙头村委会 | 山车水库围栏建设项目 | 否 | 100 | 100 | 2025年8月 | 2026年2月 | 改善水库环境，保障群众步行安全。 | 水库一圈约850米，加装石材围栏。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 | 典型村项目 |
| 28 | 坡头区 | 龙头镇 | / | 龙头镇公厕改造项目（新汇家超市对面） | 否 | 56 | 56 | 2025年8月 | 2026年2月 | 改善人居环境，提升卫生标准，满足群众需求。 | 原有旧公厕拆旧、需重新建设，拟建设2层，一层为镇内居民垃圾收集点和无障碍公厕，二层为男女公厕。 | 龙头镇人民政府 | 吴学明 | 13726946002 |  |
| 29 | 坡头区 | 龙头镇 | 路西村委会 | 石井村路灯建设工程 | 否 | 30 | 16.5 | 2025年10月 | 2026年5月 | 美丽乡村建设。 | 在村主干道、环村路长约2500米，25米左右一盏，约建设110盏太阳能路灯。 | 石井经济合作社 | 吴日云 | 18320356468 |  |
| 30 | 坡头区 | 龙头镇 | 石窝村委会 | 芦村水利塘至西灶路段升级改造工程 | 否 | 135 | 135 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施，提高群众生活质量。 | 总长度约1400米，现宽度约3.5米，需扩宽至6米，加固路基等。 | 龙头镇人民政府 | 李湛 | 13413684113 |  |
| 31 | 坡头区 | 乾塘镇 | / | 乾塘镇人居环境整治提升项目 | 否 | 150 | 150 | 2025年7月 | 2025年12月 | 完成全镇“三清三拆三整治”，改善人居环境。 | 完成各村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。 | 乾塘镇人民政府 | 蔡子廉 | 13827103376 |  |
| 32 | 坡头区 | 乾塘镇 | 三片村委会 | 坡头区乾塘镇三片村垃圾中转平台改造项目 | 否 | 30 | 30 | 2025年8月 | 2026年8月 | 典型村创建-生活垃圾治理。 | 三片村垃圾中转平台改造。 | 乾塘镇人民政府 | 蔡子廉 | 13827103376 | 典型村项目 |
| 33 | 坡头区 | 乾塘镇 | 大仁堂村委会 | 坡头区乾塘镇大仁堂岭上垃圾中转平台改造项目 | 否 | 30 | 30 | 2025年8月 | 2026年8月 | 典型村创建-生活垃圾治理。 | 岭上村垃圾中转平台改造。 | 乾塘镇人民政府 | 蔡子廉 | 13827103376 | 典型村项目 |
| 34 | 坡头区 | 乾塘镇 | 大仁堂村委会 | 坡头区乾塘镇百千万工程典型村集中养殖舍建设项 目（大仁堂村委会片区） | 否 | 250 | 250 | 2025年8月 | 2026年8月 | 典型村创建-整治乱搭乱建，实现禽畜集中圈养。 | 大仁堂村委会各自然村集中养殖舍建设。 | 乾塘镇人民政府 | 蔡子廉 | 13827103376 | 典型村项目 |
| 35 | 坡头区 | 乾塘镇 | 三片村委会 | 坡头区乾塘镇百千万工程典型村集中养殖舍建设项 目（三片村委会片区） | 否 | 300 | 300 | 2025年8月 | 2026年8月 | 典型村创建-整治乱搭乱建 ，实现禽畜集中圈养。 | 三片村委会各自然村集中养殖舍建设。 | 乾塘镇人民政府 | 蔡子廉 | 13827103376 | 典型村项目 |
| 36 | 坡头区 | 乾塘镇 | 大仁堂村委会 | 坡头区乾塘镇百千万工程典型村村庄道路硬底化及 环境整治项目（大仁堂村委会片区） | 否 | 250 | 250 | 2025年8月 | 2026年8月 | 典型村创建-完善基础设施 ，改善人居环境。 | 大仁堂村委会各自然村村道、巷道硬底化，环境整治等。 | 乾塘镇人民政府 | 蔡子廉 | 13827103376 | 典型村项目 |
| 37 | 坡头区 | 乾塘镇 | 三片村委会 | 坡头区乾塘镇百千万工程典型村村庄道路硬底化及 环境整治项目（三片村委会片区） | 否 | 300 | 300 | 2025年8月 | 2026年8月 | 典型村创建-完善基础设施，改善人居环境。 | 三片村委会各自然村村道、巷道硬底化，环境整治等。 | 乾塘镇人民政府 | 蔡子廉 | 13827103376 | 典型村项目 |
| 38 | 坡头区 | 乾塘镇 | 三片村委会 | 乾塘镇三片下那洪村巷道硬底化项目 | 否 | 45 | 28 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。 | 建设村道路长约700米、宽约4-5米、厚度大于或等于0.18米。 | 下那洪村 | 陈云 | 13907702526 | 典型村项目 |
| 39 | 坡头区 | 乾塘镇 | 三片村委会 | 乾塘镇三片西三片村巷道硬底化项目 | 否 | 36 | 22 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。 | 建设巷道约4300平方、厚度大于或等于0.08米。 | 西三片村 | 黄耀球 | 18211278267 | 典型村项目 |
| 40 | 坡头区 | 乾塘镇 | 三片村委会 | 乾塘镇三片下万屋村巷道硬底化项目 | 否 | 100 | 63 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。 | 建设巷道约12500平方 、厚度大于或等于0.08米。 | 下万屋村 | 万阳耀 | 19902735830 | 典型村项目 |
| 41 | 坡头区 | 乾塘镇 | 三片村委会 | 乾塘镇三片大屋头村巷道硬底化项目 | 否 | 140 | 83 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。 | 建设巷道约16500平方 、厚度大于或等于0.08米。 | 大屋头村 | 陈观龙 | 15975998098 | 典型村项目 |
| 42 | 坡头区 | 南三镇 | / | 南三镇生活垃圾收集设施提升项目 | 否 | 495 | 495 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型镇创建-完善基础设施。 | 1.对原建设的2个垃圾中转站改造提升。 2.对原建设的12个垃圾中转平台改造提升。 3.新建4个垃圾中转平台。 | 南三镇人民政府 | 唐海迪 | 13824821125 | 典型镇项目 |
| 43 | 坡头区 | 南三镇 | / | 南三镇人居环境整治提升项目 | 否 | 200 | 200 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型镇创建-改善人居环境。 | 三清三拆三整治、农房微改造、公厕改造、三线改造等人居环境提升项目。 | 南三镇人民政府 | 唐海迪 | 13824821125 | 典型镇项目 |
| 44 | 坡头区 | 南三镇 | 东湖村委会 | 东湖村委会人居环境整治提升项目 | 否 | 180 | 180 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-改善人居环境。 | 闲置地等规范圈围或硬化、绿化整治、建设生态休闲小园，村中门前屋后、巷道、空地的乱堆乱放清理拆除整治、垃圾收集点建设，农房微改造、公厕改造、三线改造等人居环境提升项目。 | 东湖村委会 | 张玉昌 | 13729196286 | 典型村项目 |
| 45 | 坡头区 | 南三镇 | 新南村委会 | 青训村主干道风貌提升项目 | 否 | 100 | 60 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-改善人居环境。 | 主干道路两旁风貌提升2公里。 | 新南村委会青训村 | 李尚元 | 13729173735 | 典型村项目 |
| 46 | 坡头区 | 南三镇 | 新南村委会 | 南六坡村村内公园 | 否 | 70 | 42 | 2025年8月 | 2025年12月 | 典型村创建-完善基础设施。 | 建设村内绿地公园，实施硬底化和绿化。 | 新南村委会南六坡村 | 李尚元 | 13729173735 | 典型村项目 |
| 47 | 坡头区 | 南三镇 | 南米村委会 | 米占坡人行道项目 | 否 | 20 | 12 | 2025年8月 | 2025年12月 | 面上村补短板-完善基础设施。 | 米占坡村人行道铺砖约3000平方米。 | 南米村委会米占坡村 | 冯真强 | 13729195555 |  |
| 48 | 坡头区 | 南三镇 | 南米村委会 | 砖窑村环村路人行道项目 | 否 | 10 | 6 | 2025年8月 | 2025年12月 | 面上村补短板-完善基础设施。 | 砖窑村环村路人行道铺砖约1600平方米。 | 南米村委会砖窑村 | 冯真强 | 13729195555 |  |
| 49 | 坡头区 | 南三镇 | 南米村委会 | 砖窑村活动广场 | 否 | 10 | 6 | 2025年8月 | 2025年12月 | 面上村补短板-完善基础设施。 | 砖窑村活动广场人行道铺砖约2550平方米。 | 南米村委会砖窑村 | 冯真强 | 13729195555 |  |
| 50 | 坡头区 | 坡头镇 | / | 驻镇帮镇扶村工作监理费 | 否 | 100 | 100 | 2025年7月 | 2027年12月 | 加强项目监管-保障乡村振兴项目质量。 | 乡村振兴驻镇帮镇扶村工作监理费。 | 坡头镇人民政府 | 陈干乾 | 13828251100 |  |
| 51 | 坡头区 | 坡头镇 | / | 坡头镇人居环境整治提升项目 | 否 | 150 | 150 | 2025年7月 | 2027年12月 | 持续开展三清三拆三整治，保障人居环境。 | 开展“三清三拆三整治”工作，持续加强人居环境整治。 | 坡头镇人民政府 | 陈干乾 | 13828251100 |  |
| 52 | 坡头区 | 坡头镇 | 岑霞村委会 | 坡山西村内道路硬底化工程 | 否 | 160 | 160 | 2025年7月 | 2025年10月 | 完成典型村基础设施建设，改善道路交通，方便群众出行。 | 完成村内主干道硬底化，长约1300米，宽约3.5-4.5米，厚约18-20cm；完成村内巷道硬底化约3000m，宽约3米，厚约8-10cm。 | 岑霞村委会 | 庞康富 | 13560512528 | 典型村项目 |
| 53 | 坡头区 | 坡头镇 | 塘尾村委会 | 塘尾小学大门道路建设项目 | 否 | 8 | 8 | 2025年7月 | 2025年10月 | 完成典型村基础设施建设，改善学校道路交通，方便群众出行。 | 在塘尾小学大门至乡道Y231铺设长约60米，宽约8米，厚18cm的水泥路。 | 塘尾村委会 | 陈日坦 | 13702722750 | 典型村项目 |
| 54 | 坡头区 | 坡头镇 | 高山村委会 | 建设高山农贸市场 | 否 | 60 | 30 | 2025年7月 | 2025年12月 | 扶持产业发展，壮大集体经济，提高村集体收入。 | 建设高山农贸市场。 | 高山村委会 | 郑观泉 | 13828233212 |  |
| 55 | 坡头区 | 坡头镇 | 岑霞村委会 | 岑霞村委会家禽集中圈养设施建设 | 否 | 290 | 290 | 2025年7月 | 2025年12月 | 完成典型村基础设施建设，改善人居环境。 | 新建及完善岑霞村委会19条自然村的家禽集中圈养设施。 | 岑霞村委会 | 庞康富 | 13560512528 | 典型村项目 |
| 56 | 坡头区 | / | / | 坡头区巩固脱贫成效后评估 | 否 | 35 | 35 | 2025年7月 | 2025年12月 | 防止返贫监测-对脱贫不稳定户、边缘易致贫户‌‌‌、突发严重困难户‌和脱贫户，深入实地开展核查，防止规模性返贫。 | 对脱贫不稳定户、边缘易致贫户‌‌‌、突发严重困难户‌和脱贫户，深入实地开展核查，及时发现问题，为防止返贫季度调度和数据分析提供借鉴参考。 | 坡头区农业农村局 | 周金农 | 18813663178 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6798.95 | 6546.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |