附件
坡头区2025年第二批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目库

	序号
	县（市、区）
	镇（街道）
	村委会
	项目名称
	项目是否已开工
	项目总金额（万元）
	其中财政资金金额（万元）
	项目开始时间
	项目结束时间
	项目计划安排理由
	建设主要内容
	项目实施单位
	项目负责人
	联系电话
	备注

	1
	坡头区
	南调街道
	海东社区
	海东社区莫烟楼村环村路提升项目
	否
	150
	150
	2025年8月
	2025年12月
	实现农村公路提档升级。
	1.对海东居委会至烟楼小学村约长1000米，宽约4米的环村路进行硬底化，且铺设沥青白改黑；
2.对居委会门口至烟楼小学路段道路两旁进行环境整治提升，包括路灯60盏、宣传墙绘200余平方米及道路两旁绿化种树约100棵。
	南调街道办事处
	张小英
	13922085565
	省典型村资金100万元，驻镇资金50万元

	2
	坡头区
	南调街道
	海东社区
	海东社区文旅产业项目可行性报告编制
	否
	27
	27
	2025年8月
	2025年12月
	为海东社区文旅产业项目进行科学研判。
	为海东社区文旅产业项目进行市场可行性分析、技术可行性分析、组织与管理可行性分析等。
	南调街道办事处
	周城玮
	13828284388
	典型村项目

	3
	坡头区
	南调街道
	南调村委会
	南调村委会文旅产业项目可行性报告编制
	否
	25
	25
	2025年8月
	2025年12月
	为南调村委会文旅产业项目进行科学研判。
	为南调村委会文旅产业项目进行市场可行性分析、技术可行性分析、组织与管理可行性分析等。
	南调街道办事处
	周城玮
	13828284388
	

	4
	坡头区
	南调街道
	南调村委会
	南调村委会瑶上瑶中瑶下村环村路路灯建设
	否
	60
	60
	2025年7月
	2025年12月
	提升村庄基础设施。
	对南调村委会瑶上村、瑶中村、瑶下村环村路约3公里安装太阳能路灯。
	南调街道办事处
	张小英
	13922085565
	

	5
	坡头区
	南调街道
	南调村委会
	瑶中村池塘整治项目
	否
	40
	40
	2025年7月
	2025年12月
	提升村庄基础设施。
	对瑶中村鱼塘进行清淤美化改造，加装围栏，周边种植花草，安装石桌石凳。
	南调街道办事处
	张小英
	13922085565
	

	6
	坡头区
	南调街道
	/
	南调街道人居环境整治提升项目
	否
	50
	50
	2025年7月
	2025年9月
	完成全街“三清三拆三整治”，改善人居环境。
	完成各村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。
	南调街道办事处
	张小英
	13922085565
	

	7
	坡头区
	官渡镇
	大垌村委会
	大垌村乡村道路提升项目
	否
	80
	80
	2025年9月
	2025年12月
	补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。
	乡村道路提升改造白改黑，对大垌村228国道至大垌村学校路段拓宽并白改黑，长约1公里、厚度约18公分、宽约6米。
	大垌村委会
	郑志明
	13828295113
	省典型村资金53万元，驻镇资金27万元

	8
	坡头区
	官渡镇
	大垌村委会
	新屋仔村道路提升改造项目
	否
	70
	70
	2025年9月
	2025年12月
	补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。
	乡村道路提升改造白改黑，对新屋仔村主干路段拓宽并白改黑，长约1公里、厚度约18厘米、宽约6米。
	大垌村委会
	郑志明
	13828295113
	省典型村资金47万元，驻镇资金23万元

	9
	坡头区
	官渡镇
	新村渔业村委会
	新村渔业村道路硬化亮化绿化建设项目
	否
	150
	150
	2025年9月
	2025年12月
	补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。
	新村渔业村约1公里道路硬化亮化绿化建设。道路硬化长约1公里、厚度约18厘米、宽约6米；安装路灯60盏；种植绿植300棵。
	官渡镇人民政府
	黄激流
	13590019018
	省典型村资金100万元，驻镇资金50万元

	10
	坡头区
	官渡镇
	麻俸村委会
	麻俸村基础设施建设项目施工
	否
	868.95 
	868.95 
	2025年7月
	2025年12月
	补齐农村基础设施短板，改善村内人居环境，提升基层群众满意度。
	污水管网、污水处理池和巷道硬底化建设。
	官渡镇人民政府
	黄激流
	13590019018
	

	11
	坡头区
	官渡镇
	/
	官渡镇人居环境整治提升项目
	否
	70
	70
	2025年7月
	2025年9月
	完成镇村“三清三拆三整治”和鸡鸭圈养，改善人居环境。
	镇村“三清三拆三整治”、鸡鸭圈养和村道路边设施修葺等工程。
	官渡镇人民政府
	黄激流
	13590019018
	

	12
	坡头区
	麻斜街道
	麻斜村委会
	麻斜村公共空间改造提升项目
	否
	150
	150
	2025年7月
	2025年12月
	完善村庄基础建设，提升群众幸福感。
	1、对麻斜村委会辖区烟楼村、烟楼仔、西山、赤后、山尾、新村环村、大头岭村、井头村、渡仔村、茨角村等11处公共空间约5000平方进行提升改造。
2、井头村、烟楼仔村加装老人健身器械2套、2处单（双）杆、石桌石凳、长椅各1套、园林灯20盏，种植绿植（大红花）30颗、外立面提升4处。
	麻斜村委会
	张镭
	19527594813
	省典型村资金100万元，驻镇资金50万元

	13
	坡头区
	麻斜街道
	麻新村委会
	麻新村公共空间改造升级项目
	否
	100
	100
	2025年7月
	2025年12月
	完善村庄基础建设，提升群众幸福感。
	对麻新村委会辖区5处公共空间约1760平方；张屋村、大麻瑶村、垉城村篮球场提升改造项目，对黄屋村广场加装健身器材1套、石凳1套，调东尾村公园加装石桌石凳1套，建设停车场1处，提升改造麻新村辖区内1处路口（喇叭口）。
	麻新村委会
	张明辉
	13652899295
	省典型村资金67万元，驻镇资金33万元

	14
	坡头区
	麻斜街道
	麻新村委会
	麻新村委会张屋村防护工程
	否
	50
	50
	2025年7月
	2025年12月
	完善村庄基础建设，提升群众幸福感。
	建设张屋村防护栏250米、步道及护栏灯。
	麻新村委会
	张明辉
	13652899295
	省典型村资金33万元，驻镇资金17万元

	15
	坡头区
	麻斜街道
	麻新村委会
	麻新村集体鸡舍建设项目
	否
	60
	60
	2025年7月
	2025年12月
	建设村庄家禽集中圈养场所，实现村内干净整洁。
	在麻新辖区内按需建设村民家禽圈养集中场所。
	麻新村委会
	张明辉
	13652899295
	典型村项目

	16
	坡头区
	麻斜街道
	麻斜村委会
	麻斜村集体鸡舍建设项目
	否
	60
	60
	2025年7月
	2025年12月
	建设村庄家禽集中圈养场所，实现村内干净整洁。
	在麻斜辖区内按需建设村民家禽圈养集中场所。
	麻斜村委会
	张镭
	13266433128
	典型村项目

	17
	坡头区
	麻斜街道
	麻斜社区
	麻斜社区集体鸡舍建设项目
	否
	20
	20
	2025年7月
	2025年12月
	建设村庄家禽集中圈养场所，实现村内干净整洁。
	在麻斜社区辖区内按需建设村民家禽圈养集中场所。
	麻斜社区
	张保兴
	18665771188
	典型村项目

	18
	坡头区
	麻斜街道
	麻新村委会
	麻新村人居环境整治项目
	否
	3
	3
	2025年7月
	2025年9月
	完成麻新村“三清三拆三整治”，改善人居环境。
	完成各自然村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。
	麻新村委会
	张明辉
	13652899295
	典型村项目

	19
	坡头区
	麻斜街道
	麻斜村委会
	麻斜村人居环境整治项目
	否
	3
	3
	2025年7月
	2025年9月
	完成麻斜村“三清三拆三整治”，改善人居环境。
	完成各自然村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。
	麻斜村委会
	张镭
	13266433128
	典型村项目

	20
	坡头区
	麻斜街道
	麻斜社区
	麻斜社区人居环境整治项目
	否
	2
	2
	2025年7月
	2025年9月
	完成麻斜社区“三清三拆三整治”，改善人居环境。
	完成各自然村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。
	麻斜社区
	张保兴
	18665771188
	典型村项目

	21
	坡头区
	龙头镇
	山塘村委会
	龙头镇后塘村村道硬底化建设工程
	否
	150
	150
	2025年7月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施，提高群众生活质量。
	建设后塘村环村路长约2000米、宽约4.5米、厚度大于或等于0.18米，巷道硬底化长约3771米、宽约2米、厚度大于或等于8厘米。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	省典型村资金100万元，驻镇资金50万元

	22
	坡头区
	龙头镇
	石窝村委会
	龙头镇芦村村道硬底化建设工程
	否
	150
	150
	2025年7月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施，提高群众生活质量。
	建设芦村环村路长约1000米、宽约4.5米、厚度大于或等于18厘米，巷道硬底化长约8000米、宽约2米、厚度大于或等于8厘米。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	省典型村资金100万元，驻镇资金50万元

	23
	坡头区
	龙头镇
	/
	龙头镇农村公厕改造提升项目
	否
	20
	20
	2025年7月
	2025年12月
	改善人居环境，提升卫生标准，满足群众需求。
	用于农村公厕的改造提升。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	

	24
	坡头区
	龙头镇
	/
	驻镇帮镇扶村资金项目监理费
	否
	100
	100
	2025年7月
	2027年12月
	加强项目监管-保障乡村振兴项目质量。
	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作监理费。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	

	25
	坡头区
	龙头镇
	/
	龙头镇污水处理设施整治项目
	否
	200
	200
	2025年7月
	2025年12月
	防治农村生活污水污染，改善人居环境。
	用于我镇农村生活污水处理设施的整治及升级改造、维护。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	

	26
	坡头区
	龙头镇
	/
	龙头镇人居环境整治提升项目
	否
	300
	300
	2025年7月
	2025年12月
	人居环境风貌整治提升建设，改善居住环境。
	国道、省道、乡道、环村路、巷道、门前屋后、空地的乱堆乱放乱搭、危房、“三线”整治等清理拆除整治。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	

	27
	坡头区
	龙头镇
	龙头村委会
	山车水库围栏建设项目
	否
	100
	100
	2025年8月
	2026年2月
	改善水库环境，保障群众步行安全。
	水库一圈约850米，加装石材围栏。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	典型村项目

	28
	坡头区
	龙头镇
	/
	龙头镇公厕改造项目（新汇家超市对面）
	否
	56
	56
	2025年8月
	2026年2月
	改善人居环境，提升卫生标准，满足群众需求。
	原有旧公厕拆旧、需重新建设，拟建设2层，一层为镇内居民垃圾收集点和无障碍公厕，二层为男女公厕。
	龙头镇人民政府
	吴学明
	13726946002
	

	29
	坡头区
	龙头镇
	路西村委会
	石井村路灯建设工程
	否
	30
	16.5
	2025年10月
	2026年5月
	美丽乡村建设。
	在村主干道、环村路长约2500米，25米左右一盏，约建设110盏太阳能路灯。
	石井经济合作社
	吴日云
	18320356468
	

	30
	坡头区
	龙头镇
	石窝村委会
	芦村水利塘至西灶路段升级改造工程
	否
	135
	135
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施，提高群众生活质量。
	总长度约1400米，现宽度约3.5米，需扩宽至6米，加固路基等。
	龙头镇人民政府
	李湛
	13413684113
	

	31
	坡头区
	乾塘镇
	/
	乾塘镇人居环境整治提升项目
	否
	150
	150
	2025年7月
	2025年12月
	完成全镇“三清三拆三整治”，改善人居环境。
	完成各村“三清三拆三整治”，改善村庄人居环境。
	乾塘镇人民政府
	蔡子廉
	13827103376
	

	32
	坡头区
	乾塘镇
	三片村委会
	坡头区乾塘镇三片村垃圾中转平台改造项目
	否
	30
	30
	2025年8月
	2026年8月
	典型村创建-生活垃圾治理。
	三片村垃圾中转平台改造。
	乾塘镇人民政府
	蔡子廉
	13827103376
	典型村项目

	33
	坡头区
	乾塘镇
	大仁堂村委会
	坡头区乾塘镇大仁堂岭上垃圾中转平台改造项目
	否
	30
	30
	2025年8月
	2026年8月
	典型村创建-生活垃圾治理。
	岭上村垃圾中转平台改造。
	乾塘镇人民政府
	蔡子廉
	13827103376
	典型村项目

	34
	坡头区
	乾塘镇
	大仁堂村委会
	坡头区乾塘镇“百千万工程”典型村集中养殖舍建设项
目（大仁堂村委会片区）
	否
	250
	250
	2025年8月
	2026年8月
	典型村创建-整治乱搭乱建，实现禽畜集中圈养。
	大仁堂村委会各自然村集中养殖舍建设。
	乾塘镇人民政府
	蔡子廉
	13827103376
	典型村项目

	35
	坡头区
	乾塘镇
	三片村委会
	坡头区乾塘镇“百千万工程”典型村集中养殖舍建设项
目（三片村委会片区）
	否
	300
	300
	2025年8月
	2026年8月
	典型村创建-整治乱搭乱建
，实现禽畜集中圈养。
	三片村委会各自然村集中养殖舍建设。
	乾塘镇人民政府
	蔡子廉
	13827103376
	典型村项目

	36
	坡头区
	乾塘镇
	大仁堂村委会
	坡头区乾塘镇“百千万工程”典型村村庄道路硬底化及
环境整治项目（大仁堂村委会片区）
	否
	250
	250
	2025年8月
	2026年8月
	典型村创建-完善基础设施
，改善人居环境。
	大仁堂村委会各自然村村道、巷道硬底化，环境整治等。
	乾塘镇人民政府
	蔡子廉
	13827103376
	典型村项目

	37
	坡头区
	乾塘镇
	三片村委会
	坡头区乾塘镇“百千万工程”典型村村庄道路硬底化及
环境整治项目（三片村委会片区）
	否
	300
	300
	2025年8月
	2026年8月
	典型村创建-完善基础设施，改善人居环境。
	三片村委会各自然村村道、巷道硬底化，环境整治等。
	乾塘镇人民政府
	蔡子廉
	13827103376
	典型村项目

	38
	坡头区
	乾塘镇
	三片村委会
	乾塘镇三片下那洪村巷道硬底化项目
	否
	45
	28
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。
	建设村道路长约700米、宽约4-5米、厚度大于或等于0.18米。
	下那洪村
	陈云
	13907702526
	典型村项目

	39
	坡头区
	乾塘镇
	三片村委会
	乾塘镇三片西三片村巷道硬底化项目
	否
	36
	22
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。
	建设巷道约4300平方、厚度大于或等于0.08米。
	西三片村
	黄耀球
	18211278267
	典型村项目

	40
	坡头区
	乾塘镇
	三片村委会
	乾塘镇三片下万屋村巷道硬底化项目
	否
	100
	63
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。
	建设巷道约12500平方 、厚度大于或等于0.08米。
	下万屋村
	万阳耀
	19902735830
	典型村项目

	41
	坡头区
	乾塘镇
	三片村委会
	乾塘镇三片大屋头村巷道硬底化项目
	否
	140
	83
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施，方便群众出行。
	建设巷道约16500平方 、厚度大于或等于0.08米。
	大屋头村
	陈观龙
	15975998098
	典型村项目

	42
	坡头区
	南三镇
	/
	南三镇生活垃圾收集设施提升项目
	否
	495
	495
	2025年8月
	2025年12月
	典型镇创建-完善基础设施。
	1.对原建设的2个垃圾中转站改造提升。
2.对原建设的12个垃圾中转平台改造提升。
3.新建4个垃圾中转平台。
	南三镇人民政府
	唐海迪
	13824821125
	典型镇项目

	43
	坡头区
	南三镇
	/
	南三镇人居环境整治提升项目
	否
	200
	200
	2025年8月
	2025年12月
	典型镇创建-改善人居环境。
	三清三拆三整治、农房微改造、公厕改造、三线改造等人居环境提升项目。
	南三镇人民政府
	唐海迪
	13824821125
	典型镇项目

	44
	坡头区
	南三镇
	东湖村委会
	东湖村委会人居环境整治提升项目
	否
	180
	180
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-改善人居环境。
	闲置地等规范圈围或硬化、绿化整治、建设生态休闲小园，村中门前屋后、巷道、空地的乱堆乱放清理拆除整治、垃圾收集点建设，农房微改造、公厕改造、三线改造等人居环境提升项目。
	东湖村委会
	张玉昌
	13729196286
	典型村项目

	45
	坡头区
	南三镇
	新南村委会
	青训村主干道风貌提升项目
	否
	100
	60
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-改善人居环境。
	主干道路两旁风貌提升2公里。
	新南村委会青训村
	李尚元
	13729173735
	典型村项目

	46
	坡头区
	南三镇
	新南村委会
	南六坡村村内公园
	否
	70
	42
	2025年8月
	2025年12月
	典型村创建-完善基础设施。
	建设村内绿地公园，实施硬底化和绿化。
	新南村委会南六坡村
	李尚元
	13729173735
	典型村项目

	47
	坡头区
	南三镇
	南米村委会
	米占坡人行道项目
	否
	20
	12
	2025年8月
	2025年12月
	面上村补短板-完善基础设施。
	米占坡村人行道铺砖约3000平方米。
	南米村委会米占坡村
	冯真强
	13729195555
	

	48
	坡头区
	南三镇
	南米村委会
	砖窑村环村路人行道项目
	否
	10
	6
	2025年8月
	2025年12月
	面上村补短板-完善基础设施。
	砖窑村环村路人行道铺砖约1600平方米。
	南米村委会砖窑村
	冯真强
	13729195555
	

	49
	坡头区
	南三镇
	南米村委会
	砖窑村活动广场
	否
	10
	6
	2025年8月
	2025年12月
	面上村补短板-完善基础设施。
	砖窑村活动广场人行道铺砖约2550平方米。
	南米村委会砖窑村
	冯真强
	13729195555
	

	50
	坡头区
	坡头镇
	/
	驻镇帮镇扶村工作监理费
	否
	100
	100
	2025年7月
	2027年12月
	加强项目监管-保障乡村振兴项目质量。
	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作监理费。
	坡头镇人民政府
	陈干乾
	13828251100
	

	51
	坡头区
	坡头镇
	/
	坡头镇人居环境整治提升项目
	否
	150
	150
	2025年7月
	2027年12月
	持续开展三清三拆三整治，保障人居环境。
	开展“三清三拆三整治”工作，持续加强人居环境整治。
	坡头镇人民政府
	陈干乾
	13828251100
	

	52
	坡头区
	坡头镇
	岑霞村委会
	坡山西村内道路硬底化工程
	否
	160
	160
	2025年7月
	2025年10月
	完成典型村基础设施建设，改善道路交通，方便群众出行。
	完成村内主干道硬底化，长约1300米，宽约3.5-4.5米，厚约18-20cm；完成村内巷道硬底化约3000m，宽约3米，厚约8-10cm。
	岑霞村委会
	庞康富
	13560512528
	典型村项目

	53
	坡头区
	坡头镇
	塘尾村委会
	塘尾小学大门道路建设项目
	否
	8
	8
	2025年7月
	2025年10月
	完成典型村基础设施建设，改善学校道路交通，方便群众出行。
	在塘尾小学大门至乡道Y231铺设长约60米，宽约8米，厚18cm的水泥路。
	塘尾村委会
	陈日坦
	13702722750
	典型村项目

	54
	坡头区
	坡头镇
	高山村委会
	建设高山农贸市场
	否
	60
	30
	2025年7月
	2025年12月
	扶持产业发展，壮大集体经济，提高村集体收入。
	建设高山农贸市场。
	高山村委会
	郑观泉
	13828233212
	

	55
	坡头区
	坡头镇
	岑霞村委会
	岑霞村委会家禽集中圈养设施建设
	否
	290
	290
	2025年7月
	2025年12月
	完成典型村基础设施建设，改善人居环境。
	新建及完善岑霞村委会19条自然村的家禽集中圈养设施。
	岑霞村委会
	庞康富
	13560512528
	典型村项目

	56
	坡头区
	/
	/
	坡头区巩固脱贫成效后评估
	否
	35
	35
	2025年7月
	2025年12月
	防止返贫监测-对脱贫不稳定户、边缘易致贫户‌‌‌、突发严重困难户‌和脱贫户，深入实地开展核查，防止规模性返贫。
	对脱贫不稳定户、边缘易致贫户‌‌‌、突发严重困难户‌和脱贫户，深入实地开展核查，及时发现问题，为防止返贫季度调度和数据分析提供借鉴参考。
	坡头区农业农村局
	周金农
	18813663178
	

	合计
	
	6798.95 
	6546.45 
	
	
	
	
	
	
	
	


— 1 —

