附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：官渡园区污水处理厂污水处理费

评价年度：2024年度
区级预算部门单位（公章）：坡头区科技产业园管理委员会

填报日期：2025年10月
一、基本情况

（一）项目概况。

坡头区科技产业园官渡园区污水处理厂位于官渡园区B区门东埤地段，占地面积19.5亩，设计能力为日处理污水10000吨，主体工艺采用改良型A2/0处理工艺，项目建成投产后，尾水排入遂溪河，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）城镇污水处理厂一级标准（第二时段）较严者。

官渡园区污水处理厂项目分两期建设，一期建设5000吨工程项目，二期建设初沉池一座、事故暂存池（应急池）一座。其中一期建设5000吨工程项目于2013年11月动工建设，并于2015年建成。2017年1月12日，湛江市坡头区明大环保有限公司中标并与坡头区科技产业园管理委员会签订《特许经营权合同》，特许经营期限为25年。官渡污水处理厂二期项目初沉池和事故应急池，于2020年5月建成并投入运行。

湛江市官渡工业园污水处理厂提标改造工程项目于2020年11月建成，官渡园区已建成涵盖整个园区的排污排水管网，实现了园区企业雨污分流全覆盖。

评价年度项目绩效目标设定情况。

保障官渡园区污水处理厂全年稳定运营，污水处理量达标、出水水质符合合同标准，降低园区水污染风险，改善园区环境，促进园区工作正常发展。
二、绩效自评工作开展情况

自评对象及范围：2024年度官渡园区污水处理厂污水处理费

评价指标体系和标准：为保证项目在特许经营期内正常运作，管委会负责向区财政申请支付污水处理费，并将污水处理费纳入财政预算，确保第三方运营公司能收取约定费用。有利于改善坡头区科技产业园企业的生产环境、水环境，提高园区的综合形象和竞争力

评价方法：我委迅速成立项目支出绩效自评工作小组，对本单位的区级项目支出进行自我绩效评价，在此过程中结合我委的实际支出情况如实填写了项目绩效自评基础数据表和准备相关的佐证材料，并对照项目支出绩效自评指标评分表中的指标说明及评分标准进行评分。

自评工作组织：

[image: image1.png]


组  长：陈诣坛

副组长：黄文春

组  员：徐彦嘉、罗灏茵、袁妹、邱春香

领导小组下设办公室，工作联络人为罗灏茵，项目支出绩效自评工作小组主要职责：

1、全面落实对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

2、负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

三、绩效自评结果

本单位此项目支出绩效自评分数为95分，自评等级为优秀。

项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2024年度预算拨款政府性基金预算387万元用于项目官渡园区污水处理费，实际支付2023年4月至2024年3月官渡园区污水处理费387万元。
2.资金执行情况。实际支付2023年4月至2024年3月官渡园区污水处理费387万元，完成率为100%，资金支付依据合规合法，在预算内安排支出。此外，官渡园区污水处理厂2024年3月污水处理费（余款）54258元已送区财政局待审批通过后支付。
3.资金管理情况。此项目官渡园区污水处理费均采用财政直接支付进行支付，严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标：实际支付2023年4月至2024年3月官渡园区污水处理费。
（2）质量指标：项目预算完成率为100%。
（3）时效指标：按照工作计划任务和目标，相关资金及时支出，保障官渡园区污水处理厂正常运行，提高污水处理效果。
（4）成本指标：本年度计划支出387万元，实际支出387万元，没超过本年度预算。

2.效益指标完成情况。

随着坡头区科技产业园区经济建设的发展，企业规模的扩大，用水日益增长，排放出的工业污水及生活量也逐年上升。本项目的实施，保障污水处理厂正常运行，提高污水处理效果，改善官渡园区的环境卫生。

3.满意度指标完成情况。

随着本项目的实施，官渡园区的环境卫生进一步改善，同时可改善该区域的投资环境，有利于推动该区域的经济发展，企业和周边村民满意度较高。
主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

通过严格按照坡头区财政项目资金使用有关规定，对专项资金的申请按照相关规定和流程，整理相关资料报送审批，有助于强化项目资金的合理使用。

（二）存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

由于近年来区级财政紧张，该项目资金拨付进度不够及时。
六、改进意见

提高项目资金支付时效。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按时公开。
PAGE  
1

