附件2

湛江市坡头区在建项目建设方工程款

支付工作措施（征求意见稿）

第一条	目的与依据

为规范在建项目工程款（含人工费用）支付行为，切实保障农民工劳动报酬合法权益，压实建设方（业主，以下简称“建设方”）支付主体责任，依据《保障农民工工资支付条例》、《广东省人力资源和社会保障厅规范行政处罚自由裁量权规定（修订版）》及相关法律法规，结合本区在建项目管理实际，制定本工作措施。

第二条	适用范围

本措施适用于本区行政区域内所有在建工程项目（含新建、改建、扩建工程）的建设方，涵盖各类政府投资项目、社会资本投资项目业主单位。受业主委托承担项目管理职责的单位，不得据此免除建设单位法定支付主体的责任。

第三条	基本原则

保障农民工工资支付工作，应当坚持市场主体负责、政府依法监管、社会协同监督的工作原则。建设方须严格遵照《保障农民工工资支付条例》及施工合同约定，根据工程实际进度足额拨付人工费用专项资金。工程款拨付须优先足额发放农民工工资，严格落实人工费用专款专用制度，严禁克扣、无故拖延支付、挪用农民工工资专项资金等行为。

第四条	资金保障与合同义务

建设方应当落实足额施工所需要的资金安排。未落实足额施工所需要的资金安排的，工程建设项目不得开工建设；依法需要办理施工许可证的，对应行业工程建设主管部门不予颁发施工许可证。政府投资项目所需资金，应当按照国家相关规定落实到位，严禁由施工单位垫资建设。

建设方应当严格履行施工合同约定的付款义务，按照合同明确的工程进度款、预付款、竣工结算款支付期限、比例及方式，及时足额拨付人工费用。涉及专项债券、地方财政预算等财政资金项目，应当在资金到位后第一时间拨付，不得无故以资金未到位为由拖延支付。确因资金拨付流程等客观原因延迟的，建设方应当提前书面告知施工单位及区人力资源社会保障部门，并明确具体支付时间表及保障措施。

第五条	支付担保与分账管理

建设方应当依法向施工单位提供工程款支付担保。建设方与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，人工费用拨付周期不得超过1个月。

建设方应当将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。建设资金未能及时到账时，现有资金应当优先用于支付农民工工资。建设方应当建立健全工程款（含人工费用）支付台账，明确支付时间、支付金额、支付对象、对应工程进度等核心信息，台账留存期限自工程竣工结算完成之日起不少于3年，并主动接受监督检查。

第六条	部门职责分工

区人力资源社会保障行政部门负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和监督检查，查处有关拖欠农民工工资案件。

区住房城乡建设、交通运输、水利、农业农村、城市管理和综合执法等相关行业工程建设主管部门按照职责履行行业监管责任，督办因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。

区发展改革部门负责加强对政府投资项目的审批管理，严格审查资金来源和筹措方式。区财政部门负责加强对政府投资项目中财政资金的全过程监管，按规定及时拨付财政资金。区公安机关负责及时受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬刑事案件，依法处置因欠薪引发的社会治安案件。

各街道办事处应当加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和调处工作，履行属地管理责任，配合相关部门开展执法检查。

第七条	监督检查与预警

区人力资源社会保障行政部门应当依法对在建项目建设方工程款（含人工费用）支付情况实施常态化监督检查。相关行业工程建设主管部门、财政部门、审计机关按照职责，依法对政府投资项目建设单位按照工程施工合同约定向农民工工资专用账户拨付资金情况进行监督。

充分利用农民工工资支付监控预警平台，监测保障工资支付制度运行情况，筛查欠薪隐患，做到提前预警、提前介入、提前化解。对发现的未依法或未按合同约定支付工程款（含人工费用）的违法行为，人力资源社会保障行政部门应当责令建设方限期整改并及时向行业主管部门预警。

第八条	违法行为与处理

建设方有下列情形之一的，由区人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，根据《保障农民工工资支付条例》等规定予以处理：

（一）未依法提供工程款支付担保；

（二）未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用；

（三）因未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的；

（四）以工程未验收、结算未完成、资金未到位等无正当理由，拖延拨付人工费用；

（五）未按规定建立或保存工程款（含人工费用）支付台账，或台账不完整、不真实；

（六）截留、挪用工程款中用于支付人工费用的款项；

（七）发生农民工集体讨薪事件，未会同施工总承包单位及时处理，并向有关部门报告；

（八）其他未依法履行人工费用支付责任的情形。

在建项目发生人工费用拖欠的，建设方应当自收到施工总承包单位书面通知或人社部门责令之日起，将剩余工程款中未支付部分优先用于支付农民工工资，直至拖欠工资问题解决。建设单位与施工总承包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，不得因争议不拨付工程款中的人工费用。

第九条	行政处罚裁量标准

对违反本规定第八条的行为实施行政处罚，严格遵循《保障农民工工资支付条例》和《广东省人力资源和社会保障厅规范行政处罚自由裁量权规定（修订版）》，确保过罚相当、罚当其责。根据违法情节、拖欠金额、涉及人数、整改情况等因素，依法合理确定罚款数额。对轻微、一般、较重、严重等不同层级的违法行为，分别适用相应的处罚幅度。

建设方在人力资源社会保障行政部门发现违法行为前，主动足额支付拖欠费用并消除影响的；或接到责令整改通知后积极配合，在规定期限内完成支付并化解纠纷的，可依法从轻或减轻行政处罚。

建设方经两次以上责令整改仍拒不支付、引发大规模群体性事件造成不良社会影响、伪造台账逃避检查、政府投资项目情节严重或恶意拖欠的，依法从重实施行政处罚。

第十条	信用惩戒与联合执法

建设方因未履行人工费用支付责任导致农民工工资拖欠的，除依法予以行政处罚外，区人力资源社会保障行政部门应当将其违法失信行为记入信用档案，向社会公示，并通报区发展改革、财政、住房城乡建设等行业主管部门及招投标监管机构，依法依规实施联合惩戒。

建立治理拖欠农民工工资问题部门协作机制，定期组织联合执法检查，对检查中发现的问题现场交办、限期整改。完善行政执法与刑事司法衔接机制，对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关追究刑事责任。

第十一条	施行与解释

本措施由湛江市坡头区人力资源和社会保障局负责解释。

本措施自发布之日起施行，有效期2年。

湛江市坡头区人力资源和社会保障局

2026年6月 日